Duoc UC

Ingeniería en Informática · Proyecto de título (Capstone PTY4614)

Sprint Backlog

Proyecto MiniTrabajo

Fase 2 · Sprint 2 · Desarrollo del MVP

Integrantes

Fabián Molina

Alexsander Atenas

Kevin Valenzuela

Sede Antonio Varas

# 1. Introducción

Este documento presenta el Sprint Backlog del proyecto MiniTrabajo correspondiente a la Fase 2 del proyecto mini trabajo : las historias del Product Backlog trabajadas durante el Sprint 2 y lo que se desarrolló en cada una hasta la fecha.

# 2. Sprints del proyecto

| Sprint | Enfoque | Inicio | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Diseño y planificación: mockup, Product Backlog y tablero de Trello (sin código funcional). | Semana del 24-08-2026 | Cerrado |
| Sprint 2 | Desarrollo del frontend (MVP) a partir de las épicas del backlog. | 14-09-2026 (reunión de planificación) | En curso |

Objetivo del Sprint 2: tener el frontend (MVP) de la aplicación, trabajando sobre las historias de las cuatro épicas del Product Backlog.

# 3. Resumen del Sprint 2

| Épica | Historias | Hecho | En progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica 1 | 4 | 4 | 0 |
| Épica 2 | 4 | 3 | 1 |
| Épica 3 | 5 | 4 | 1 |
| Épica 4 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 15 | 12 | 3 |

| ID | Historia de usuario | Estado | Desarrollado por | Último avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de cuenta | Hecho | Fabián Molina | 01-10-2026 |
| HU-02 | Inicio de sesión | Hecho | Fabián Molina | 02-10-2026 |
| HU-03 | Completar perfil | Hecho | Fabián Molina | 02-10-2026 |
| HU-04 | Ver reputación/historial de otro usuario | Hecho | Fabián Molina | 03-10-2026 |
| HU-05 | Publicar una tarea | Hecho | Fabián Molina | 10-10-2026 |
| HU-06 | Ver tareas cercanas en el mapa | En progreso | Alexsander Atenas | 09-10-2026 |
| HU-07 | Filtrar y buscar tareas | Hecho | Fabián Molina | 10-10-2026 |
| HU-08 | Ver detalle de una tarea | Hecho | Fabián Molina | 10-10-2026 |
| HU-09 | Aceptar una tarea | Hecho | Fabián Molina | 10-10-2026 |
| HU-10 | Coordinar detalles | Hecho | Fabián Molina | 10-10-2026 |
| HU-11 | Marcar tarea como completada | Hecho | Fabián Molina | 10-10-2026 |
| HU-12 | Calificar al otro usuario | En progreso | Fabián Molina | 18-09-2026 |
| HU-13 | Cancelar una tarea | Hecho | Fabián Molina | 10-10-2026 |
| HU-14 | Contratar destacado de perfil o tarea | Hecho | Fabián Molina | 10-10-2026 |
| HU-15 | Gestionar métodos de pago dentro de la app | En progreso | Fabián Molina | 20-09-2026 |

# 4. Detalle de lo desarrollado por historia

Épica 1: Registro y Perfil de Usuario

### HU-01: Registro de cuenta

| Épica | Épica 1: Registro y Perfil de Usuario |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #7 |
| Estado | Hecho |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 01-10-2026 |
| Avances registrados | - 29-09-2026: Solo pide correo, nombre y contraseña, y valida los campos obligatorios. Faltaban el inicio con Google, la confirmación de cuenta con dos pasos, mayor exigencia en la contraseña y ajustes de frontend. - 01-10-2026: Valida los campos y permite crear la cuenta y guardarla. Faltaban los dos pasos y el inicio con Google. - 01-10-2026: Tiene verificación en dos pasos, solo con datos en duro; la API se conectará más adelante (EV3). |

### HU-02: Inicio de sesión

| Épica | Épica 1: Registro y Perfil de Usuario |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #8 |
| Estado | Hecho |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 02-10-2026 |
| Avances registrados | - 29-09-2026: Funcional: permite iniciar sesión con una cuenta existente y llegar al home. Faltaban ajustes de frontend y la función de recuperar contraseña. - 30-09-2026: Permite iniciar sesión y llegar al home, con error controlado si las credenciales son incorrectas. - 02-10-2026: Funcional, con todas las funcionalidades requeridas. |

### HU-03: Completar perfil

| Épica | Épica 1: Registro y Perfil de Usuario |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #9 |
| Estado | Hecho |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 02-10-2026 |
| Avances registrados | - 02-10-2026: Permite subir una foto de perfil y editar los datos; los cambios se guardan y se reflejan de inmediato. |

### HU-04: Ver reputación/historial de otro usuario

| Épica | Épica 1: Registro y Perfil de Usuario |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #10 |
| Estado | Hecho |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 03-10-2026 |
| Avances registrados | - 18-09-2026: Solo frontend, con datos en duro para ver la información del postulante. - 03-10-2026: Muestra la información; como todavía no hay datos, no muestra nada hasta que exista un historial. |

Épica 2: Publicación y Visualización de Tareas (Mapa)

### HU-05: Publicar una tarea

| Épica | Épica 2: Publicación y Visualización de Tareas (Mapa) |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #11 |
| Estado | Hecho |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 10-10-2026 |
| Avances registrados | - 18-09-2026: Formulario creado, aún no funcional (solo frontend). - 07-10-2026: El formulario permite ingresar la información requerida. La tarea no se veía publicada en el mapa, pero aparece al instante en las publicaciones del perfil. - 10-10-2026: La tarea se visualiza al instante al publicarse. |

### HU-06: Ver tareas cercanas en el mapa

| Épica | Épica 2: Publicación y Visualización de Tareas (Mapa) |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #12 |
| Estado | En progreso |
| Desarrollado por | Alexsander Atenas |
| Último avance | 09-10-2026 |
| Avances registrados | - 09-10-2026: Pruebas de API para el mapa interactivo de la aplicación. Se recomienda usar la librería abierta MapLibre GL. |

### HU-07: Filtrar y buscar tareas

| Épica | Épica 2: Publicación y Visualización de Tareas (Mapa) |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #13 |
| Estado | Hecho |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 10-10-2026 |
| Avances registrados | - 18-09-2026: Solo frontend; faltaba la parte de backend. - 09-10-2026: Se aplican filtros; faltaba detallar por qué se filtra, pero ya filtra. - 10-10-2026: Se agregaron los detalles faltantes. |

### HU-08: Ver detalle de una tarea

| Épica | Épica 2: Publicación y Visualización de Tareas (Mapa) |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #14 |
| Estado | Hecho |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 10-10-2026 |
| Avances registrados | - 18-09-2026: Se ve con datos en duro. - 09-10-2026: Permite ver el detalle de una tarea. - 10-10-2026: Permite editar o eliminar la publicación si el usuario es su dueño. |

Épica 3: Aceptación y Ciclo de Vida de la Tarea

### HU-09: Aceptar una tarea

| Épica | Épica 3: Aceptación y Ciclo de Vida de la Tarea |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #15 |
| Estado | Hecho |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 10-10-2026 |
| Avances registrados | - 18-09-2026: Con datos en duro; la notificación no funciona. - 10-10-2026: Permite postularse a una tarea; la postulación puede ser aceptada o rechazada. Al aceptar a una persona, la tarea queda deshabilitada para los demás. |

### HU-10: Coordinar detalles

| Épica | Épica 3: Aceptación y Ciclo de Vida de la Tarea |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #16 |
| Estado | Hecho |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 10-10-2026 |
| Avances registrados | - 10-10-2026: Cuando el solicitante acepta a una persona, tanto el solicitante como el ejecutor tienen la opción de ir a WhatsApp con un mensaje predeterminado. |

### HU-11: Marcar tarea como completada

| Épica | Épica 3: Aceptación y Ciclo de Vida de la Tarea |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #17 |
| Estado | Hecho |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 10-10-2026 |
| Avances registrados | - 18-09-2026: Con datos en duro: el solicitante puede marcar la tarea como completada y calificar. - 10-10-2026: El solicitante puede marcar la tarea como completada y calificar de forma inmediata. |

### HU-12: Calificar al otro usuario

| Épica | Épica 3: Aceptación y Ciclo de Vida de la Tarea |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #18 |
| Estado | En progreso |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 18-09-2026 |
| Avances registrados | - 18-09-2026: Después de finalizar, la app indica que se debe calificar y opinar; solo con datos en duro. |

### HU-13: Cancelar una tarea

| Épica | Épica 3: Aceptación y Ciclo de Vida de la Tarea |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #19 |
| Estado | Hecho |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 10-10-2026 |
| Avances registrados | - 18-09-2026: Solo frontend, sin motivo de cancelación. - 10-10-2026: El ejecutor y el solicitante pueden cancelar la tarea o su postulación, y la tarea vuelve a quedar disponible. |

Épica 4: Funcionalidades Premium (Monetización)

### HU-14: Contratar destacado de perfil o tarea

| Épica | Épica 4: Funcionalidades Premium (Monetización) |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #20 |
| Estado | Hecho |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 10-10-2026 |
| Avances registrados | - 18-09-2026: Con datos en duro; todavía no está al 100 %. - 10-10-2026: Permite destacar publicaciones con créditos: al publicar y marcar la casilla "Destacar publicación", la tarea aparece con prioridad en el listado y con otro diseño visual. |

### HU-15: Gestionar métodos de pago dentro de la app

| Épica | Épica 4: Funcionalidades Premium (Monetización) |
| --- | --- |
| Tarjeta en Trello | #21 |
| Estado | En progreso |
| Desarrollado por | Fabián Molina |
| Último avance | 20-09-2026 |
| Avances registrados | - 20-09-2026: Permite ver las opciones de compra de créditos y el saldo, solo con datos en duro; aún sin backend. |