}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Fabián Molina |
| --- | --- |
| Rut | 21756060-8 |
| Carrera | Ingeniería informática |
| Sede | Antonio Varas |

| Nombre estudiante | Alexsander Atenas |
| --- | --- |
| Rut | 21.395.209-9 |
| Carrera | Ingeniería informática |
| Sede | Antonio Varas |

| Nombre estudiante | Kevin Valenzuela |
| --- | --- |
| Rut | 21.028.359-5 |
| Carrera | Ingeniería informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Mini-Trabajo |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software |
| Competencias | Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Se escogió este tema debido a la dificultad que existe para encontrar y coordinar personas para realizar pequeñas tareas o trabajos ocasionales, es relevante para ingeniería informática porque permite desarrollar una solución tecnológica par una necesidad cotidiana, aplicando conocimientos de desarrollo de software, aplicaciones móviles y base de datos. La problemática se sitúa en Chile, principalmente en contextos urbanos, donde existe una diversidad de necesidades relacionadas con trabajos puntuales y personas que buscan oportunidades de generar ingresos extras. El proyecto está dirigido principalmente a personas que necesitan ayuda para realizar tareas específicas y a personas que buscan realizar trabajos ocasionales, permitiendo conectar ambos perfiles dentro de una misma plataforma. Como aporte de valor, la aplicación permite publicar, buscar y gestionar mini trabajos, facilitando la comunicación y coordinación entre los usuarios y ofreciendo una alternativa más organizada para encontrar y realizar este tipo de tareas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil que permite conectar a personas que necesitan realizar pequeñas tareas con usuarios interesados en ejecutarlas, la aplicación permitirá publicar y buscar trabajos ocasionales, revisar la información de las tareas, postular y coordinar su realización mediante la plataforma. Para abordar la problemática, se desarrollará una solución que centralice este tipo de solicitudes en un solo lugar, facilitando la búsqueda, publicación y coordinación de tareas, el proyecto contempla funcionalidades de gestión de usuarios, publicaciones, postulaciones y seguimiento del estado de los trabajos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se alinea directamente con el perfil de egreso de la carrera de ingeniería informática al proponer una solución tecnológica para una problemática cotidiana mediante el diseño y desarrollo de una plataforma orientada a conectar usuarios para trabajos ocasionales, para abordar este desafío, se seleccionó la competencia de desarrollar soluciones de software innovadoras para plataformas y dispositivos móviles aplicando marcos de trabajo, herramientas, lenguajes de programación y buenas prácticas, la cual se complementa con la capacidad genérica de generara ideas y soluciones innovadoras que responden a necesidades sociales y productivas. |
| Relación con los intereses profesionales | Desarrollar este proyecto contribuirá a nuestro conocimiento profesional permitiéndonos aplicar tecnologías actuales, fortalecer buenas prácticas de codificación y adquirir experiencia práctica en el ciclo completo de desarrollo de un producto digital para el mercado laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible de realizar durante el semestre, ya que la carga horaria a la asignatura entrega el tiempo necesario para cubrir las fases de planificación, diseño, desarrollo y pruebas, en cuanto a los recursos materiales, el proyecto requiere principalmente de computadores personales con conexión a internet, entornos de desarrollo de código abierto y servicios en la nube gratuitos o de bajo costo para hospedar la base de datos y la aplicación, lo que evita barreras financieras o de infraestructura compleja, además el desarrollo se ve facilitado por la disponibilidad de documentación técnica, librerías modernas para desarrollo móvil y el acompañamiento constante del docente de la asignatura, por otro lado, entre los factores externos que podrían dificultar el avance se encuentra fallas de conectividad, incompatibilidades entre dispositivos o retrasos en la integración de servicios, para mitigar estos riesgos, se utilizará una planificación rigurosa a través de los sprints que nos permitirá realizar ajustes sin impactar las entregas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación móvil que permita conectar a personas que requieren la realización de pequeñas tareas o trabajos ocasionales con usuarios interesados en ejecutarlos, facilitando la publicación, búsqueda y coordinación a través de una plataforma centralizada. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Relevar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales para el diseño de la solución móvil y su arquitectura de software. - Diseñar las interfaces de usuario de la aplicación móvil para garantizar una experiencia de navegación intuitiva y accesible. - Construir el modelo de base de datos y la lógica del sistema para la gestión segura de usuarios, publicaciones, postulaciones y estados de las tareas. - Desarrollar la aplicación móvil integrando las funcionalidades clave de búsqueda, publicación y coordinación de mini-trabajos. - Realizar pruebas de software para verificar el correcto funcionamiento, usabilidad y seguridad del sistema antes de su liberación |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para este proyecto usamos Scrum, porque nos permite avanzar en base a entregas cortas y periódicas en lugar de dejar todo para el final. El trabajo se organiza en sprints, priorizando primero las funcionalidades más básicas de la aplicación y avanzando gradualmente hacia las más complejas. Complementamos esta metodología con Kanban para gestionar el flujo de trabajo, y usamos Trello como herramienta principal donde tenemos organizadas las tareas según su estado.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |
|  | Molina_Fabián_1.1_APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1.docx |  |  |
|  | Molina_Fabián_1.2_APT122_DiarioReflexionFase1.docx |  |  |
|  | Molina_Orrego_1.3_APT122_AutoevaluacionFase1.docx |  |  |
|  | Atenas_Alexsander_1.1_APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1.docx |  |  |
|  | Atenas_Alexsander_1.2_APT122_DiarioReflexionFase1.docx |  |  |
|  | Atenas_Alexsander_1.3_APT122_AutoevaluacionFase1.docx |  |  |
|  | Valenzuela_Kevin_1.1_APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1.docx |  |  |
|  | Valenzuela_Kevin_1.2_APT122_DiarioReflexionFase1.docx |  |  |
|  | Valenzuela_Kevin_1.3_APT122_AutoevaluacionFase1.docx |  |  |
|  | 1.4_APT122_FormativaFase1.docx |  |  |
|  | 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT (Español).docx |  |  |
|  | 1.4_APT122_FormativaFase1.docx |  |  |
|  | Presentación Proyecto.pptx |  |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestión de proyectos | Definición de alcance de proyecto | Definir problemática, objetivos, metodología para el desarrollo del proyecto | Word o documentos de google | 5 horas aprox | Fabián Molina, Alexander atenas y Kevin Valenzuela | Falta de búsqueda de información sobre las leyes en chile |
| Gestión ágil | Definición de historias de usuarios | Definir las funcionalidades del proyecto | Word, documentos de google, Trello, Excel o Hojas de cálculo de google | 3 días aprox | Kevin Valenzuela | Saber que se quería hacer exactamente |
| Gestión de proyectos | Definición de mapa tecnológico | Definición de qué herramientas utilizaremos para el desarrollo de nuestro proyecto y la arquitectura que usaremos | Trello | 1 hora aprox | Fabián Molina, Alexander atenas y Kevin Valenzuela | Hubo un desacuerdo, si se hace una app o web, además de la arquitectura |
| BPM | Definición de kpis | Definir los Kpis para el proyecto | Excel o Hojas de cálculo de google | 2 horas aprox | Kevin Valenzuela | Saber si están bien definidos |
| Evaluación de proyecto | Modelo canvas | Definir el diagrama de modelo canvas | Canva | 1 hora aprox | Alexander atenas | Falta de información válida |
| Gestión de riesgos | Definición de los riesgo | Definir los riesgo que podrían suceder durante el proyecto | Excel o Hojas de cálculo de google | 1 día aprox | Fabián Molina | fácil de buscar qué puede salir mal usando lluvias de ideas |
| Diseño de prototipo | Diseño del prototipo del proyecto | Se diseña el mackup | Hoja de papel | 45 minutos aprox | Fabián Molina, Alexander atenas y Kevin Valenzuela | Dificultad para dibujar legible |
| Portafolio | Primeras evidencias | Hacer evidencias individuales (1.1, 1.2 y 1.3) | Word o documentos de google | 30 minutos aprox | Fabián Molina, Alexander atenas y Kevin Valenzuela | Saber cuáles eran las competencias de egreso |
| Habilidades de comunicación efectiva | Última charla con profesor | Hacer las últimas preguntas al profesor sobre algunas dudas del proyecto |  | 15 minutos aprox | Fabián Molina, Alexander atenas y Kevin Valenzuela |  |
|  | Evidencias grupales | Hacer el documento 1.5 | Word o documentos de google | 5 días aprox | Fabián Molina, Alexander atenas y Kevin Valenzuela | Falta de conocimiento en lo que había que hacer en el punto 6 y 7 |
| Habilidades de comunicación efectiva | Creación de ppt | Hacer el ppt para la presentación que se aproxima | Power Point, canva o presentaciones de google | 3 días aprox | Fabián Molina, Alexander atenas y Kevin Valenzuela | Tener la estructura sugerida facilitó su creación |

8. Sprints

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Como nosotros estamos utilizando metodología ágil híbrida como lo es scrum y kanban, dejamos el link en donde se encuentra todo nuestro trabajo.

https://trello.com/invite/b/6a8c885ea9e6b7d3ae15cf8c/ATTI5d62256d12949854e4953502d4ca1b868B048740/capstone

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.